ПРОЕКТ

# Утверждена

от ________________ №_____

_____________/ ____________/

# Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

на 2016-2030 годы

# Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Возовского сельсовета Поныровского района

Курской области на 2016-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития траспортной инфраструктуры Возовского сельсовета Поныровского района Курской области Курской области на 2016-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный План муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2030 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 19,0 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 1,0 млн. рублей; 2017 год – 1,0 млн. рублей; 2018 год – 5,0 млн. рублей; 2019 год – 10,0 млн. рублей; 2020 год – 1,0 млн. рублей; 2021 – 2030 годы – 1,0 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование «Возовский сельсовет» расположено в южной части Поныровского района. На севере он граничит с 2-м Поныровским сельсоветом, на востоке с Первомайским и Горяйновским сельсоветами, на юге с Золотухинским районом, на западе с Верхне-Смородинским сельсоветом.

Площадь Возовского сельсовета равна 56,82 км2, что составляет 8,4% площади Поныровского района. В состав Возовского сельсовета входят 3 населенных пункта: поселок Возы, село Брусовое, село Тифинское.

Административным центром муниципального образования является поселок Возы.

Общая численность населения сельсовета на 01.01.2016 г. составила 1853 человека.

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании

| №п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  | население трудоспособного возраста | население в возрасте моложе трудоспособного | пенсионеры |
| 1 | Поселок Возы | 23 | Центр | 552 | 1180 | 631 | 189 | 382 |
| 2 | Село Брусовое | 14 | 10 | 177 | 591 | 308 | 129 | 142 |
| 3 | Село Тифинское | 15,5 | 10 | 95 | 82 | 32 | 6 | 44 |
| Итого |  |  |  | 824 | 1853 | 971 | 324 | 568 |

Определение назначения территории муниципального образования исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

2.2. Социально-экономическая характеристика поселения

Возовский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. На территории сельсовета работают средние и мелкие сельскохозяйственные предприятия, такие как ООО «Родник», а также крестьянско-фермерские хозяйства. Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Промышленные предприятия Возовского сельсовета сосредоточены в поселке Возы, из них можно выделить такие как ОАО «Возовсельмаш», ФГКУ комбинат «Дубки» (хранение и складирование) и т.д.

Помимо сельскохозяйственных предприятий на территории Возовского сельсовета функционируют  предприятия торгово-бытового обслуживания.

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Возовский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети.

Социальная сфера Возовского сельсовета включает детский сад, две общеобразовательные школы, врачебную амбулаторию, фельдшерско-акушерский пункт, два учреждения клубного типа, две сельские библиотеки, два почтовых отделения, 8 объектов розничной торговли, отделение сбербанка, аптечный пункт, вет. аптека.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Внешние транспортные связи Возовского сельсовета осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом,  обеспечивающими  сообщение  муниципального образования с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью РФ.

Железнодорожный транспорт

По территории Возовского сельсовета проходит железная дорога «Орел-Курск». Протяженность железной дороги по территории сельсовета 6 км. На территории сельсовета имеется ж/д станция Возы.

Автомобильный транспорт

По территории Возовского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Курск-Поныри» связывающая сельсовет с районным центром и сетью автодорог Курской области. Протяженность автомобильной дороги «Курск-Поныри» по территории сельсовета составляет 13,3 км

Связь между населенными пунктами сельсовета осуществляется по дорогам межмуниципального значения, протяженность которых по территории сельсовета составляет 12,8 км, дороги в основном имеют твердое покрытие.

Протяженность муниципальных дорог местного значения составляет 25 км, в т.ч. с твердым покрытием 7,7 км.

Таблица 2 - Характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального  значения, проходящие по территории сельсовета

| № п/п | Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность по территории сельсовета, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | Курск - Поныри | III | а/бетон | 13,3 |
| 2 | Возы - Степь - Красный Октябрь с подъездом к с.Верхнесмородино | IV | а/бетон | 0,99 |
| 3 | «Курск - Поныри» - Бобровка – Цуриково | IV | а/бетон | 0,48 |
| 4 | «Курск - Поныри» - Брусовое | IV | а/бетон | 5,15 |
| 5 | «Курск - Поныри» - Возы - Становое - «Верхний Любаж - Поныри» | IV | а/бетон | 5,7 |
| 6 | «Курск - Поныри» - Горяйново | IV | а/бетон | 0,55 |
|  | Итого дорог межмуниципального значения |  |  | 26,17 |

Пассажирские и грузовые перевозки

Грузовые перевозки осуществляются автотранспортом предприятий и частными предпринимателями.

Пассажирское сообщение с районным центром осуществляется автобусным транспортом 1 раз в неделю, железнодорожным (электропоезд) ежедневно, а также маршрутными такси ежедневно.

Общественный пассажирский транспорт в населенных пунктах сельсовета отсутствует.

Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения.

Личный транспорт населения содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На территории муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области на расчетный срок предлагается следующее: внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

На территории муниципального образования Возовский сельсовет Поныровского района Курской области на первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

На расчетный срок муниципальным образованием «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области предусмотрено:

- строительство мостов, указанных в следующей таблице:

Таблица 3 – Перечень капитальных сооружений Возовского сельсовета

| № п/п | Наименование | Количество | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платина (т.е. насыпь щебнем, реконструкция трубы слива) | 1 | с. Брусовое |
| 2 | Установка отбойников вдоль моста | 4 | с. Брусовое |

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть Возовского сельсовета Поныровского района Курской области представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 4 – Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В Возовском сельсовете Поныровского района Курской области наиболее  развитую улично-дорожную сеть имеет поселок Возы и село Брусовое.

Главной улицей административного центра сельсовета является улица Советская протяженностью 0,390 км. Дороги регионального и межмуниципального значения, проходящие по территории населенных пунктов, образуют в них главные улицы. Главные улицы выделены в населенных пунктах п.Возы, с.Брусовое, с.Тифинское. Общая протяженность главных улиц в населенных пунктах Возовского сельсовета составляет 10 км. Остальные улицы в населенных пунктах Возовского сельсовета классифицируются как «улицы в жилой застройке». Общая протяженность улиц в жилой застройке составила 15 км.

Прочие улицы  населенных пунктов сельсовета определены как улицы в жилой застройке.  Твердое покрытие имеют 6,79 км улиц п. Возы, 0,91 км улиц с. Брусовое (всего 7,7 км или  ?  %).

Таблица 5 – Перечень и характеристика улиц поселения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | поселок Возы | 6,37 |
| 2. | село Брусовое | 12,7 |
| 3. | село Тифинское | 5,856 |
| Итого по сельсовету |  | 24,9 |

Общая протяженность улиц населенных пунктов муниципального образования равна  24,9  км, в т.ч. грунтовым покрытием – 17,8 км.

Таким образом, в сельсовете существует проблема благоустройства улично-дорожной сети.

На территории муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области.

Возовским сельсоветом Поныровского района Курской области на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование порядка 10 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- оборудование 12 км улиц уличным освещением;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков.

Возовским сельсоветом Поныровского района Курской области на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено:

- асфальтирование 0,6 км ул. Станционная п. Возы с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- асфальтирование 1,5 км ул. Заречная с. Брусовое с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- асфальтирование 1,5 км ул. Какуренка с. Брусовое с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- асфальтирование 0,4 км ул. Заречка с. Брусовое с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- асфальтирование 1,2 км ул. Ильинка с. Брусовое с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- асфальтирование 4,0 км с. Тифинское с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- оборудование 8 км улиц уличным освещением.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении

На территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области имеется следующий парк транспортных средств всего 510, в том числе:

- легковой автотранспорт – 432 единицы;

- трактора – 38 единиц;

- грузовой автотранспорт – 40 единицы.

Парковок (парковочных мест) на территории поселения не имеется. Строительство не планируется.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности. Грузовой автотранспорт а также трактора  в большей части принадлежат предприятиям, организациям, фермерам. Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10% .

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

По территории Возовского сельсовета проходят пассажирский автобусный маршрут «Поныри-Возы- Брусовое – Нижнесмородино-Верхнесмородино».

Пассажирское сообщение с районным центром осуществляется автобусным транспортом 1 раз в неделю (по четвергам) два раза в день, железнодорожным (электропоезд) ежедневно, а также маршрутными такси ежедневно.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории поселка Возы имеются пешеходные дорожки (тротуары)

Специально отведенных велосипедных дорожек на территории муниципального образования нет. Велосипедное движение осуществляется по проезжай части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории поселка Возы есть обслуживающая коммунальная организация ООО «Жилкомсервис пос. Возы» которой организован вывоз мусора и ТБО.

На территории сел Брусовое и Тифинское организованная уборка мусора отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Дорожных служб на территории поселения нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обстановка с аварийностью на территории Возовского сельсовета остается удовлетворительной. Общее количество ДТП на территории поселения – 1. Число погибших в аварии людей – 0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Возовском сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа

На территории муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области предусматриваются следующие перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры:

- асфальтирование 10 км улиц  с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

- асфальтирование улиц  с. Тифинское  (около 3 км), с. Брусовое (около 5 км), п. Возы  (2 км) с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах (5,1 км асфальтированных на 01.01.2016 г. улиц).

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области имеется следующая нормативно-правовая база:

1. Постановление администрации Возовского сельсовета № 34 от 01.08.2011 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог     общего пользования местного значения муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области».

2. Решение Собрания депутатов Возовского сельсовета № 5 от 22.02.2013 г. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области».

3. Постановление администрации Возовского сельсовета №47 от 15.05.2014 года «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области».

4. Постановление администрации Возовского сельсовета №28 от 04.03.2013 г. «Об утверждении Административного регламента администрации Возовского сельсовета Поныровского района Курской области по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Возовского сельсовета»

5. Постановление администрации Возовского сельсовета №48 от 15.11.2011 г. «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению МО «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области»

6. Решение Собрания депутатов Возовского сельсовета № 11 от 04.03.2013 г. «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области.

7. Решение Собрания депутатов Возовского сельсовета № 16 от 04.03.2013 г. «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области».

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Возовский сельсовет Поныровского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Уровень финансирования муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области достаточно низкий. Денежных средств  за последние  5 лет на финансирование транспортной инфраструктуры  в бюджете муниципального образования «Возовский сельсовет» предусматривалось в размере 670590 рублей.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

На период действия программы прогнозируется увеличение численности населения, а, следовательно, и градостроительной деятельности, что приведет к улучшению социально-экономической обстановки на территории поселения.

  - Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2016-2030 годов прогнозируется увеличение числа жителей,  а  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различно вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост  общего  числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | асфальтирование дороги с. Тифинское | Асфальтирование дороги с. Тифинское протяженностью 4,0 км, установка дорожных знаков | строительство | 6 | 2025 | Средства областного бюджета |
| 2 | асфальтирование дорог улиц села .Брусовое с грунтовым и/или щебеночным покрытием; | Асфальтирование дорог протяженностью 4,6 км по улицам села Брусовое, установка дорожных знаков | строительство | 7 | 2020 | Средства бюджета всех уровней |
| 3 | асфальтирование дорог улиц поселка Возы с грунтовым и/или щебеночным покрытием; | Асфальтирование дорог протяженностью 1,4 км по улицам поселка Возы, установка дорожных знаков | строительство | 1 | 2018 | Средства бюджета всех уровней |
| 4 | Восстановление изношенных дорожных покрытий асфальтированной дороги с. Брусовое | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на асфальтированной дороге с. Брусовое, протяженностью 1,0 км, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | реконструкция | 2 | 2017 | Средства бюджета всех уровней |
| 5 | Восстановление изношенных дорожных покрытий асфальтированной дороги п. Возы | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на асфальтированной дороге п. Возы, протяженностью 1,5 км | реконструкция | 2 | 2018 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |
| 6 | асфальтирование дороги с. Брусовое | Асфальтирование дороги Брусовое протяженностью 1,0 км, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков | проектирование | 1 | 2020-2025 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |
|  |  |  | Итого | 19 |  |  |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 19 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2030 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

7.2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

7.3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- 7.3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где: Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде;

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

- И = ----------,

- N

где: И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

7.3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

- Ффакт

- Ф = -----------,

- Фплан

где: Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

7.3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

- Мфакт

Мj = ------------,

- Мплан

где: Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

- ∑ Мj

М = ------------

- К

где: М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

7.4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

- Э = --------

- Ф

где: Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

7.5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где: П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

7.6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Возовский сельсовет Поныровского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.

1. Постановление Главы Возовского сельсовета № 17-пг от 01.07.2013 г. «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание внутрипоселковых дорог местного значения муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели».

2. Решение Собрания депутатов Возовского сельсовета № 213 от 03.06.2013 г. «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области».