**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 октября 2017 г. № 91

Об утверждении и контроле

исполнения плана-графика

мероприятий, направленных

на поэтапное приведение вывесок

и рекламных конструкций

в соответствии с правилами

благоустройства

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график по исполнению мероприятий направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования «Возовский сельсовет» согласно приложению.

2. Обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Возовского сельсовета Поныровского района Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Возовского сельсовета Р.Б. Хохлова

Приложение

к Постановлению администрации

Возовского сельсовета

Поныровского района Курской области

от 30.10.2017 года №91

**План – график**

по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования «Возовский сельсовет»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, рекламных конструкций, в т.ч. на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, нормам федерального законодательства, Правилам по благоустройству территории муниципального образования «Махновский сельсовет» (с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя Россиии от 13.04.2017 № 711/пр), охранных обязательств объектов культурного наследия | Март -апрель  2018 г. |
| 2 | Приведение наружной рекламы и вывесок на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии с требованиями охранных обязательств | Май – июнь 2018г. и далее до ноября  2018 г. |
| 3 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | По выходу методических рекомендаций Минстроя России  до ноября 2019 г. |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана-графика |