ОТЧЕТ

по муниципальной программе Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области»

Ответственный исполнитель – Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

Отчетная дата - отчетный 2018 год

Дата составления отчета - 29.03.2019 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Возовского сельсовета Поныровского района Кобзева Надежда Ивановна

Муниципальная программа Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» утверждена постановлением администрации сельсовета от 20.11. 2018 г. № 100-П.

Основной целью Программы является повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования ;

за счет обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения;

удовлетворение потребностей населения Возовского сельсовета Поныровского района Курской области в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В 2018 году на реализацию Программы были направлены средства бюджета Возовского сельсовета в сумме 4055,4 тыс. рублей, из них:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 340,9 тыс. рублей;

- строительство объекта " Проезд по ул. Заречка и ул. Ильинка в с. Брусовое Поныровского района Курской области" - 3714,5 тыс.рублей.

Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» по результатам за 2018 год представлен в таблице 1.

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой в 2018 году, выполнены в полном объеме.

Выполнение Программы следует считать эффективным потому что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения этих показателей.

Таблица 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» по состоянию на 1 января 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Возовского сельсовета Поныровского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\User\Мои%20документы\моя%20папка%202012%20год\РЕШЕНИЯ%20СД,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20распоряжения\2013%20ГОД\распоряжения%202013\Расп.№33%20от%2004.09.2013%20О%20методике%20%20программ.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\User\Мои%20документы\моя%20папка%202012%20год\РЕШЕНИЯ%20СД,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20распоряжения\2013%20ГОД\распоряжения%202013\Расп.№33%20от%2004.09.2013%20О%20методике%20%20программ.doc#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Подпрограмма ««Развитие сети автомобильных дорог Возовского сельсовета Поныровского района Курской области»» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Администрация  Возовского сельсовета Поныровского района | Круглогодичное содержание автомобильных дорог с учетом требований нормативных документов и условий безопасности дорожного движения, межевание земель, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, техническую инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 01.01.2018г. | 1. 31.12.2018г. | 340,9 | | 340,9 | 340,9 |
| 1.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Администрация  Возовского сельсовета Поныровского района | Строительство автомобильных дорог, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 01.01.2018г. | 1. 31.12.2018г. | 3714,5 | | 3714,5 | 3714,5 |